# Reporte del caso — Joachim Priedemann / Maswer

| Cliente | Maswer |
| --- | --- |
| Contacto principal | Vincenzo Valle |
| Usuario final | Joachim Priedemann (oficina de Calden) |
| Otros implicados | Oliver Orth, Carlos Vila Conde |
| Tecnico asignado | Sebastian Lazarte Castellon (IT-Support-Germany / CoolNetworks) |
| Fecha de apertura | 18-may-2026 |
| Estado actual | abierto - waiting on customer (disponibilidad sesion remota + envio equipo danado) |

## Cronologia

| Fecha | Evento |
| --- | --- |
| 18-may | Vincenzo abre el ticket: (A) configurar portatil nuevo para Joachim, (B) problema de conexion con Starkis en Calden. |
| 18-may 21:00 | Respuesta inicial - acuse de recibo y solicitud de informacion (Miguel Rubira). |
| 18-19 may | Triage interno: se separan los dos asuntos. Intento de videollamada con Joachim - no se conecto. Comprobaciones de calidad de conexion desde nuestro lado - todo en orden. Llamada a la oficina de Calden - no se pudo contactar. |
| 19-may | Vincenzo aporta info: portatil = HP EliteBook 840 G9, movil de Joachim +49 170 3737610. Aclara que Joachim no puede trabajar por Starkis. |
| 19-may | Llamada a las 16:30 acordada con Vincenzo. Reformula: portatil actual se apaga cada ~10 min (bloqueo real); Starkis es problema separado y antiguo. |
| 19-may | Instalacion del nuevo portatil ejecutada. Se deshabilita temporalmente el 2FA y se reactiva. Ticket cerrado con confirmacion. |
| 22-may | Cliente reabre (ticket nuevo): portatil no esta completamente listo, debe tener la misma configuracion y software. Asumen que tenemos backup. |
| 22-28 may | Se aclara: no existe backup y el portatil viejo es demasiado inestable para clonarlo. Se propone reinstalacion estandar + lista de software/accesos facilitada por Joachim. Mensaje traducido al aleman. |
| 29-may | Respuesta de Oliver: portatil se reenvía a Hennef, ira en persona y propone llevar a Sebastian. Confirma solo perfil local Win11, sin acceso al servidor. Joachim tiene 3 dias antes de vacaciones. |
| 29-may | Constraint del tecnico: post-operacion de tendon de Aquiles - enfoque mixto: Oliver en sitio + Sebastian remoto por AnyDesk. A la espera de fecha. |
| 03-jun | Vincenzo pregunta por que se solicitan los equipos. Se le explica la situacion. |
| 03-jun | Se propone a Vincenzo dos opciones: sesion remota (con alguien en sitio) o envio de ambos equipos a Espana. |
| 03-jun | Decision: sesion remota para configurar el nuevo HP EliteBook 840 G9 (domain join, perfil, acceso al servidor). Portatil danado se envia a Espana por protocolo contractual. Pendiente confirmar hora con Vincenzo. |

## Trabajo realizado

### Comunicacion con cliente

1 acuse de recibo con preguntas de scoping.

1 update de estado con resultados de las pruebas.

1 mensaje confirmando reunion 16:30.

1 mensaje de resolucion (cierre del primer ticket) explicando la deshabilitacion temporal del 2FA.

4 iteraciones tras la reapertura (sin backup, no se puede clonar, peticion de lista de software/AnyDesk, respuesta a Oliver).

Aclaracion a Vincenzo sobre el motivo de solicitar los equipos.

Coordinacion del plan final: sesion remota + envio del equipo danado a Espana por protocolo contractual.

### Diagnostico y pruebas tecnicas

Comprobaciones de calidad de conexion desde nuestro lado - todo OK (Starkis no es problema de infraestructura nuestra).

Identificacion del fallo del portatil viejo (apagado cada ~10 min).

Constatacion de que el clonado 1:1 no es viable (sin backup + maquina origen no estable).

### Decisiones de triage

Separacion de los dos asuntos en tickets independientes.

Priorizacion: portatil = P2 (usuario bloqueado), Starkis = P3 (no bloqueante, problema antiguo, un solo usuario).

Sin escalado: nada apunto a Cybersecurity ni N2 Systems.

### Setup ejecutado en el primer ciclo

Imagen del HP EliteBook 840 G9, 2FA gestionado de forma segura, devolucion prevista a Joachim. Posteriormente el cliente reporto que faltaba domain join + perfil de usuario - de ahi la reapertura.

## Tiempo

Elapsed total: 16 dias (18-may - 03-jun), todavia abierto.

Primer ciclo: ~24-36 h desde apertura hasta resolucion reportada.

Segundo ciclo (reapertura): 7 dias y contando, bloqueado en logistica y disponibilidad del cliente.

Tiempo activo del tecnico (estimado): 4-6 h efectivas: triage, intentos de contacto, llamada 16:30, setup 2FA, redaccion y traduccion de comunicaciones.

## Estado actual y pendientes

Estado: abierto - waiting on customer

### Para cerrar el portatil necesitamos:

Confirmacion de disponibilidad y hora de Vincenzo para la sesion remota.

Alguien en sitio (Calden/Hennef) durante la sesion para gestionar el equipo.

Lista de software y accesos de Joachim.

Creacion de cuenta AD / perfil de dominio antes de la sesion.

Envio del portatil danado a Espana (protocolo contractual).

Pendiente posterior: verificacion de Starkis sobre el portatil nuevo una vez Joachim trabaje con el (Ticket B, P3).